百炼工作流接入梧桐平台技术说明

—— 接入过程、问题排查与后续工作

1  事情做到哪一步了

1.1  这个工作流现在在哪

这个 ROS2 教学智能体最初是百炼平台上的一套可视化工作流：内部编排了需求理解、代码生成、规范审查、知识讲解等节点，对外以 HTTP 应用服务的形式提供调用接口。它只能被“知道它地址的人”按百炼的应用调用格式使用。

这个智能体面向的是工业机器人开发能力的培养场景：ROS 2 是当前工业机器人的通用开发框架，属于智能制造方向。

现在它已经接入梧桐智能体互联平台，成为一个平台登记的智能体：平台上的协作智能体（叮当）在收到相关需求时，能够自动发现它、把任务派发给它，并取回它产出的结果。也就是说，这个工作流从“一个需要手动调用的接口”变成了“一个会被平台按需调用的能力”。

接入工作全部发生在工作流之外：工作流内部的编排逻辑、节点配置没有任何改动。

1.2  平台对“智能体”的要求

梧桐平台遵循 ACPs（Agent Collaboration Protocols）v2.2.0 体系，对“什么算一个智能体”有一套完整要求：

ACS（能力声明）：必须以结构化文档声明身份、提供方、端点、安全方案与技能清单，并通过平台注册审核；

AIP（交互协议）：必须实现基于 JSON-RPC 2.0 的任务协议，响应 TaskCommand 并回传 TaskResult，状态机符合 accepted → working → awaiting-completion 的约定；

AMP（监控协议）：必须按规范输出心跳、指标、访问、审计、消息、系统六类日志，其中心跳是平台判定智能体“是否在线”的唯一依据；

安全：端点必须启用基于平台 CA 签发的 AIC 证书的双向 TLS 认证，且证书身份必须与报文中的发送方标识一致。

工作流本身并不具备这些能力——它只会响应百炼的应用调用。所以两者之间必须补一层，把平台的要求翻译成工作流能听懂的调用。这一层就是后面第 2、3 章讲的接入层。

1.3  当前状态

| 环节 | 状态 |
| --- | --- |
| 接入层部署（四个常驻服务） | 已完成 |
| 平台注册与审核 | 已完成 |
| 双向 TLS 与身份绑定 | 已完成 |
| 任务协议端到端 | 已完成 |
| 可观测性上报（心跳等） | 已完成，平台侧显示在线 |
| 端到端协作实测 | 已完成，能产出符合需求的结果 |
| 工作流性能优化 | 进行中，需要一起改（见第 8 章） |

表 1-1  当前进度

2  接入总体结构

2.1  三侧分工

| 侧 | 角色 | 是否改动 |
| --- | --- | --- |
| 阿里云百炼平台 | 能力提供方（可视化工作流 + 应用调用 API，DashScope 鉴权） | 未改动 |
| 自有云服务器 | 接入层：协议适配、身份凭证、可观测性上报、运行治理 | 全部新增 |
| 梧桐智能体互联平台 | 注册服务、CA 服务、发现服务、日志通道、协作编排 | 未改动 |

表 2-1  三侧分工与改动边界

2.2  服务器上跑了哪四样东西

| 组件 | 职责 | 关键设计 |
| --- | --- | --- |
| bailian-shim 百炼适配层 | 把平台侧的能力调用翻译为百炼应用调用 | 对外暴露 OpenAI 兼容的对话补全接口；对内调用百炼应用调用接口；输入字段名、消息组装模式、会话复用均可配置 |
| acps-agent ACPs 智能体 | ACS 能力声明的运行时载体 | 三段式处理流水线（判定 → 抽取 → 产出）；mTLS 端点；任务状态机；并发与任务生命周期治理 |
| amp-forwarder AMP 转发器 | 把本地日志投递到平台日志通道 | 按日志文件名路由到对应主题；每个文件维护持久化读取偏移量，重启不重复投递 |
| 身份与凭证 | 平台签发的 AIC 证书 | 服务端证书与客户端证书分离，分别用于“证明本智能体是服务端”与“本智能体作为调用方” |

表 2-2  接入层四个组件

四个组件都配成开机自启、异常自动重启的常驻服务，其中还有一个每日定时任务用于清理累积的历史任务（原因见第 4 章 P9）。

3  接入做了哪五步

3.1  第一步：注册与身份（AIC）

在平台注册智能体，提交主体信息（名称、版本、提供方、职能描述、能力范围），由平台审核后分配智能体身份码 AIC。AIC 是后续所有环节的主键：证书主体名、报文的发送方标识、ACS 的 aic 字段、日志的 aic 字段都必须与之一致。

踩过的点：ACS 里的 aic 字段必须和平台分配的值逐字符一致。不一致时表现只是“请求被拒绝”，不容易直接看出原因。

3.2  第二步：能力声明（ACS）

ACS 用平台规范的结构化格式，声明三层内容：身份与提供方信息、端点与安全方案、技能清单。一共声明了 5 项技能：

| 技能标识 | 技能名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ros2-assistant.mode-judgment | 模式判断 | 判定需求属于单节点还是多节点项目 |
| ros2-assistant.single-node-generator | 单节点代码生成 | 生成发布者、订阅者等基础节点代码 |
| ros2-assistant.project-generator | 项目生成 | 生成含包结构、launch 文件、学习指南的多节点项目 |
| ros2-assistant.code-review | 代码规范审查 | 按优先级审查生成结果并修正 |
| ros2-assistant.study-tutor | 学习辅导 | 讲解概念、给出运行步骤与新手易错点 |

表 3-1  声明出去的 5 项技能

这里有个要点：技能的描述文字和示例，直接决定平台能不能把用户需求匹配到这个智能体。所以描述要用领域里的自然说法，不要用内部实现的术语。

3.3  第三步：安全通道（mTLS）

平台 CA 通过 EAB（External Account Binding）机制签发证书，流程是：用 AIC 换 EAB 凭证 → 提交证书签名请求 → 下载证书与信任链。

关键点：证书的扩展密钥用途必须和它承担的角色对上。

服务端证书：必须包含服务端认证用途，用于本智能体作为服务端接受平台调用；

客户端证书：必须包含客户端认证用途，用于本智能体作为调用方向平台发起请求。

两者写反的话，TLS 握手会在证书校验阶段直接失败，而报错通常只有一句“握手失败”，很难一眼看出是用途写反了。

另外，平台在应用层还会做身份绑定校验：比对客户端证书的主体名与报文里的发送方标识是否一致。所以报文里的发送方标识必须用本智能体的真实 AIC。

3.4  第四步：协议端点（AIP）

智能体要暴露一个 JSON-RPC 2.0 端点，接收平台或上级协作智能体发来的任务指令。核心指令有三类：

| 指令 | 含义 | 智能体的响应 |
| --- | --- | --- |
| start | 派发一个新任务 | 创建任务并进入 accepted 状态，随后异步推进处理 |
| get | 查询任务进度 | 返回当前状态；未完成时返回 working |
| complete | 通知任务已收尾 | 释放该任务占用的资源 |

表 3-2  AIP 三类核心指令

任务状态机是 accepted → working → awaiting-completion。其中 awaiting-completion 表示“已经产出结果、等上级收尾”，这时候产物可以通过 get 指令取回。

具体到本智能体：收到 start 之后依次走三段——判定（这条请求是不是自己的活）、抽取（从自然语言里提取结构化需求）、产出（生成结果）。三段都是通过适配层去调工作流，工作流本身不动。

3.5  第五步：可观测性（AMP）

平台按 AMP 规范采集六类日志：心跳、指标、访问、审计、消息、系统。

其中最关键的是心跳。平台手册写得很明确：持续心跳用来告诉平台“我还在”，发现查询的返回里会带上在线状态；心跳一停，别人按“只要在线”去发现时就找不到你，即使业务进程还在。

AMP 的结构是两段式的：智能体进程只负责把日志写进本地文件，再由一个独立的转发器（官方实现用 Fluent Bit）尾追文件、投递到平台的日志通道。也就是说，“写日志”和“日志到达平台”是两件事——少了转发器，进程会照常写文件，但平台什么都收不到。这一点后来坑了我们很久，见第 4 章 P8。

| 步骤 | 产出物 | 对应规范 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 注册与身份 | AIC 身份码 | ACS 身份字段 | 平台注册审核通过 |
| 2 能力声明 | ACS 文档 | ACS 规范 | 技能可被发现服务检索 |
| 3 安全通道 | 服务端／客户端证书 | ACS 安全方案 + AIP 安全要求 | 双向 TLS 握手成功 |
| 4 协议端点 | JSON-RPC 端点 | AIP 规范 | 任务可完整走完状态机 |
| 5 可观测性 | 日志文件 + 转发器 | AMP 规范 | 平台显示在线并出现在发现结果中 |

表 3-3  五步与规范的对应关系

4  遇到的问题和怎么解决的

一共 9 个问题，按出问题的层次归类如下。每个都按“现象 → 定位过程 → 根因 → 解决 → 验证”展开，重点放在怎么定位的——以后再遇到类似的，可以照着这个思路查。

| 编号 | 层次 | 问题现象 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 运行环境 | 智能体框架启动即崩溃 | 框架默认启用消息队列组件，但运行环境未提供所需认证上下文 |
| P2 | 网络可达 | SSH 可连接，业务端口无法从公网访问 | 云安全组已放行，但主机防火墙默认拒绝且未放行该端口 |
| P3 | 安全通道 | 平台调用时 mTLS 握手被拒 | 证书扩展密钥用途与其承担的角色不匹配 |
| P4 | 安全通道 | 握手成功后请求仍被拒绝 | 报文发送方标识与证书主体名不一致 |
| P5 | 协议与语义 | 智能体判定请求与自身职责无关而拒答 | 判定阶段把上级的编排说明误当作任务内容 |
| P6 | 协议与语义 | 智能体正常回复，但内容与用户问题无关 | 上级派发的任务内容中缺少用户的原始问题 |
| P7 | 协议与语义 | 任务长时间停留在执行中 | 客户端超时阈值小于实际处理耗时，且超时被错误重试 |
| P8 | 可观测与调度 | 注册审核通过，但始终无法被平台发现 | AMP 心跳日志未上报到平台 |
| P9 | 可观测与调度 | 平台报智能体繁忙 | 并发上限被历史任务占满，且框架缺少任务过期机制 |

表 4-1  问题总览

4.1  P1：框架启动即崩溃

现象：智能体进程启动后立即退出，服务管理器反复重启，日志报安全上下文相关的错误。

定位：错误出在群组消息处理组件的初始化路径上。这个组件在框架默认配置下会被启用，并尝试以外部认证方式建立消息队列连接，但运行环境里并没有对应的客户端证书上下文。

根因：框架默认声明并启用了消息队列能力，但实际部署根本没用消息队列，声明和实际不一致。

解决：启动时读 ACS 里的能力声明，只有声明了非空的消息队列能力时才装配并启动群组处理组件。

验证：服务正常常驻，健康检查端点返回在线。

4.2  P2：公网端口不可达

现象：SSH 能连，但业务端口从公网完全连不上；从服务器本机访问该端口一切正常。

定位：本机可达、公网不可达，问题必然在中间链路。先查云平台安全组，确认已放行业务端口；再查主机侧防火墙，发现它是启用状态、默认入站策略是拒绝，规则里只有 SSH。

根因：主机防火墙的默认拒绝策略拦下了业务端口。安全组只是链路里的一道关卡，放行了安全组不等于主机侧也放行。

解决：在主机防火墙上显式放行业务端口，按最小开放原则只放实际对外提供的服务。

验证：从公网带客户端证书访问健康检查端点，返回正常。

4.3  P3：mTLS 握手被拒

现象：平台侧调用时报握手失败，但在本机用同一套证书测试却正常。

定位：在本机复现握手并检查证书扩展字段，发现证书的扩展密钥用途是客户端认证，而它被拿去当服务端证书用。平台作为调用方出示的是客户端证书，本端却要求对方证明自己是服务端，双向校验的语义对不上。

根因：签发时没指定用途，默认按客户端证书签发，拿去当服务端用就校验失败。

解决：服务端角色单独签发一份带服务端认证用途的证书，客户端角色保留客户端认证用途，两者分开；服务端配置指向服务端证书，出站调用用客户端证书。

验证：重新签发后平台调用在传输层顺利通过。

4.4  P4：身份绑定校验失败

现象：传输层握手成功了，请求在应用层仍然被拒绝。

定位：对照平台规范，确认应用层还会校验报文的发送方标识与客户端证书主体名是否一致。检查报文构造过程发现，自测时用的是从证书里解析出来的主体名，而正式通信里这个值由平台填；自测能过恰好说明证书本身没问题，问题在身份主键没统一。

根因：身份绑定是应用层校验，和传输层独立。两边不一致就是拒绝。

解决：统一拿 AIC 当身份主键——证书主体名、报文发送方标识、ACS 的 aic 字段、日志的 aic 字段全取同一个值，并在自检工具里把这一项列为必检。

验证：自检工具输出“证书主体名与 AIC 一致”。

4.5  P5：智能体误判并拒答

现象：上级正常派任务，但智能体偶尔判定“这跟我的职责无关”然后拒答。

定位：把实际收到的任务内容抓出来看，结构是：调用某智能体的说明 + 用户原始问题 + 上游产物摘要。判定阶段把整段文本当需求看，里头大量编排术语（协作图、上游产物、派发）干扰了相关性判断。

根因：判定阶段没有约定“只从用户需求部分判断相关性”，编排元信息把判断带偏了。

解决：把单段提示词重构成三段式契约——判定阶段默认接受、显式忽略编排类文本，只有完全没领域线索时才拒绝；抽取阶段先剥掉编排元信息再抽结构化需求，并输出一个“有没有具体问题”的布尔标记；产出阶段按这个标记分流，有具体问题就出代码加必要说明，没有就只做简短引导。

验证：同一个请求的判定稳定为接受，产出内容和用户问题对得上。

4.6  P6：用户问题缺失

现象：智能体能正常完成并给出内容，但内容和用户实际问的没关系，只是泛泛的引导语。

定位：检查收到的任务报文，发现内容里只有编排说明，没有用户原始问题。追到协作发起界面：上级在派发前会先生成一段“指令”，默认取的是技能描述文本，需要用户确认或修改之后才派发。

根因：协作确认环节的默认指令来自技能描述，不是用户原始问题；不改直接确认，任务内容里就没有用户问题。

解决：在协作确认环节把默认指令换成用户的原始问题再确认执行。这样任务报文里就带上完整需求，产出恢复正常。同时在三段式契约里强化了“从用户需求部分抽取”的约定，提高对不同报文结构的适应性。

验证：任务报文内容包含用户问题；抽取阶段正确识别出需求类型、节点类型、话题名与消息类型。

4.7  P7：长耗时任务超时

现象：任务长时间停在执行中，最后失败。日志显示两次产出调用的起始时间间隔恰好等于一个固定值，说明客户端超时后做了重试。

定位：量一下工作流单次调用的实际耗时，发现远大于适配层客户端配的超时阈值。超时之后客户端按默认策略重试，同一个任务被重复调用，既浪费算力也掩盖了真实原因。

根因：客户端超时阈值和后端实际处理时长不匹配，而且超时被当成可重试错误。

解决：把客户端超时阈值提到能覆盖后端耗时；同时改错误语义，超时映射成明确的“上游超时”并且不再自动重试；另外推动工作流侧精简节点、降级模型，把端到端耗时降下来。

验证：适配层直连测试返回成功，耗时稳定在阈值以内。

4.8  P8：已经注册了，却怎么也发现不了

现象：注册审核已通过（状态是已批准、已激活、可见性公开），接口从公网也调得通，但平台的检索界面一直提示“扩展检索失败，当前候选可能不完整”，候选列表里没有这个智能体。

定位：逐层排查。服务层、证书层、可达性、协议层、注册层全部正常，协议层实测多个任务都能成功产出。到发现层出现了关键分歧：语义检索能检索到本智能体而且排序靠前；结构化过滤完全检索不到；而对平台上另一个已知在线的智能体做完全相同的结构化过滤，却能正常返回。这说明问题不在检索链路本身，而在本智能体的记录状态。

再对照平台手册里关于在线状态的说明，确认发现结果里的在线状态由心跳驱动；然后检查本机日志目录，发现心跳日志文件一直在增长（说明智能体侧写入正常），但机器上没有任何日志转发进程，平台的日志通道里也从来没收到过本智能体的日志。

根因：AMP 是“智能体写本地文件 + 独立转发器投递”的两段式结构。这里只做了第一段，缺了转发器，平台就从没收到过心跳，于是按“只要在线”筛选的检索路径把本智能体排除了。平台手册里其实写过这句话：心跳一停，别人按“只要在线”去发现时就找不到你，即使业务进程还在。

解决：写了一个轻量日志转发器，尾追智能体的各类 AMP 日志文件，按文件名路由到对应主题，并给每个文件维护持久化的读取偏移量，避免重启后重复投递。转发器做成常驻服务。

验证：转发器启动后日志显示心跳、指标、访问、审计、系统五类都成功投递、失败数为零；再查平台检索，候选列表里出现了本智能体，并正确匹配到 4 项技能。

4.9  P9：并发上限导致繁忙

现象：平台派来的任务有一部分被拒绝，界面提示智能体返回“繁忙”。

定位：服务日志里能直接看到拒绝原因，带着活跃任务数和上限两个数值，两者相等。检查配置，上限设得比较小，而上级一次协作会并行派发多个子任务。另外框架只按“有没有收到收尾指令”释放槽位，被放弃的任务不会过期，活跃计数只增不减。

根因：并发上限小于单次协作的并行子任务数；框架本身又没有任何任务过期配置，历史任务长期占着槽位。

解决：把并发上限提高，覆盖单次协作的并行度并留余量；同时加一个每日定时重启，周期性清掉累积的历史任务，作为框架缺少过期机制时的兜底。

验证：调整后再跑协作，全部子任务都被接受并成功产出。

5  本章创新点

5.1  百炼生态与 ACPs 生态的零改造适配层

问题定义

智能体互联的价值在于复用。百炼平台上已经沉淀了大量可视化工作流，它们是真实投入的领域能力；而 ACPs 体系定义了一套完整的智能体契约。两者的接口语义不同——工作流只会响应“应用调用”这一种请求，而平台要求智能体实现任务协议、能力声明与可观测性规范。如果每接入一个工作流都要重写一遍它的编排逻辑，智能体互联的复用价值就被抵消了。

本作品的解法

在两侧之间插入一层适配器，把“平台的能力调用”翻译为“工作流的应用调用”，从而让工作流无需任何改造即可成为平台上的智能体。设计要点有四条：

接口形态对齐：对外暴露 OpenAI 兼容的对话补全接口——这是当前智能体生态里支持最广的调用约定；对内调百炼的应用调用接口。适配器只做双向的字段映射与结果提取。

输入字段可配置：不同工作流的输入变量名不一样。适配器把输入字段名、消息组装模式（只取最后一条用户消息／用完整会话历史）、是否复用会话做成配置项，所以同一份适配器能服务多个不同的工作流。

错误语义映射：把上游的各种失败（超时、限流、业务错误）映射成符合 HTTP 语义的状态码和错误体，让调用方能区分“重试有用”和“重试没用”。其中上游超时映射成网关超时而不是可重试错误，避免重复消耗后端算力。

零侵入部署：适配器是独立进程，工作流侧不用改也不用重新发布。接入出问题时直接下线适配器，工作流本身不受影响。

价值

这条路径把“接入一个智能体”的成本从“改写编排逻辑”降低到“填写一份配置”。对于本智能体而言，它使既有的领域工作流资产得以保留；对于平台生态而言，它提供了一条把其他智能体平台上的存量能力引入 ACPs 体系的通用通道——这正是“在既有架构中做增量”的含义：不改动任何一方的既有实现，只在两者之间补齐缺失的一层。

5.2  三段式提示词契约

通用框架直接拿来接领域任务会有两个毛病：一是把上级的编排说明误当成需求而拒答（P5），二是缺具体需求时会反过来问用户或给出空话（P6 的表现之一）。解决办法是把处理过程拆成三段，每段给明确的职责边界：

| 阶段 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 判定 | 判断这条请求是否属于本智能体职责范围 | 默认接受；显式忽略编排类文本；只有完全无领域线索时才拒绝 |
| 抽取 | 从自然语言中提取结构化需求 | 先剥离编排元信息；输出需求类型、节点类型、话题名、消息类型，以及“是否存在具体问题”的布尔标记 |
| 产出 | 生成最终结果 | 有具体问题：产出代码 + 不超过五行说明；无具体问题：只做简短引导，不反问、不长篇铺陈 |

表 5-1  三段式提示词契约

5.3  与评分要求的对应

本章的工作与赛事评分中“创新性”一项的对应关系如下：

| 评分要求 | 本作品的支撑证据 |
| --- | --- |
| 深度二次开发 | 自研适配层（双向字段映射、可配置输入、错误语义映射）；自研 AMP 转发器（按主题路由、偏移量持久化）；三段式提示词契约；并发与任务生命周期治理 |
| 适配 AIP 国标 | ACS 能力声明通过平台审核；AIP 任务协议完整实现状态机；AMP 六类日志按规范输出；mTLS 双向认证与身份绑定全部通过 |
| 具备行业突破性 | 面向智能制造的工业机器人（ROS 2）开发能力培养，把工程实践指导沉淀为可被编排调用的智能体服务；解决的是该行业中“隐性工程经验难以规模化传递”的真实约束，而非通用对话演示 |

表 5-2  本章工作与评分要求的对应关系

6  验证与测试

6.1  分层自检

为了好定位问题，写了一个分层自检工具，按层次逐项检查，并且拿一个已知正常的智能体做对照。

| 层 | 检查内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 服务层 | 各服务运行状态、端口监听 | 通过 |
| 证书层 | 证书主体名与 AIC 一致、包含公网地址标识、服务端／客户端用途正确 | 通过 |
| 可达性 | 本机与公网的 mTLS 握手 | 通过 |
| 协议层 | 真实派发任务并取回产物 | 通过（多个任务全部成功产出） |
| 注册层 | 审核状态、激活状态、可见性 | 通过 |
| 发现层 | 语义检索、结构化过滤、与对照对象比对 | 通过（修复后可被检索并匹配 4 项技能） |
| 可观测层 | 转发器投递计数与失败计数 | 通过（失败数为 0） |
| 调度层 | 活跃任务数与并发上限 | 通过（调整后无拒绝） |

表 6-1  分层自检项与结果

这里有个方法值得记一下：光凭“本智能体检索不到”没法判断是谁的问题。加一个已知正常的对照对象之后，“同一条查询路径对方能返回、本智能体不能返回”就把问题直接锁到本智能体的记录状态，而不是检索服务本身。P8 就是这么做出来的。

6.2  端到端实测

接入完成后，从平台的协作界面发起真实需求，观察全流程：

能力匹配：平台检索到本智能体，并按用户需求匹配出 4 项技能；

任务派发：平台并行派发多个子任务；

执行：本智能体对每个子任务完成三段式处理，产出对应结果；

结果回传：平台取回产物，任务状态变成“已完成产出、等待收尾”；

汇总：协作智能体整合各子任务结果并返回用户。

实测里单个子任务从接收到产出约数秒，产出内容是符合工程规范的代码与说明。

7  参考的官方材料

| 材料 | 用途 |
| --- | --- |
| 梧桐智能体互联平台使用指南 | 平台组成、接入五步、三种发现方式、日志要求 |
| ACPs SDK v2.2.0 README 与 partner-demo／leader-demo 参考实现 | 官方参考实现的结构、ACS 的撰写方式 |
| ACPs 规范集 v2.2.0（ACS／AIP／AMP／ATR／DSP） | 能力声明格式、任务协议与状态机、监控与日志规范、注册信任模型、发现同步机制 |
| 平台 AMP 可观测性说明 | 心跳与在线状态的关系、日志转发链路、六类日志的落盘与投递要求 |
| 百炼应用调用 API 文档 | 工作流应用调用的请求与响应格式 |

表 7-1  参考材料

8  接下来要做的事

8.1  工作流性能优化（这块要一起改）

为什么要改：平台的协作链路里，上级发出任务之后会轮询等待结果。现在工作流单次调用耗时较长，既拖慢协作体验，也容易触发超时。目标是把单次调用压到 12 秒以内。

建议的改法，按收益从高到低：

| 优先级 | 改动 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 去掉「代码规范检查 + 自动修正」循环 | 这个循环最多迭代三次，是耗时的主要来源。平台这侧的调用方并不需要这层自检，规范约束可以由智能体自身的提示词承担 |
| 高 | 节点模型降级 | 统一换成 qwen-flash / qwen-plus 级别的模型；不要用带深度思考的模式 |
| 中 | 关闭深度思考 | 这个能力会显著增加耗时，对本场景收益有限 |
| 中 | 限制输出长度 | 输出控制在“代码 + 不超过五行说明”，避免长篇知识铺陈 |
| 低 | 合并串行节点 | 把能并行或能合并的节点合并，减少一次调用里的模型调用次数 |

表 8-1  工作流改造清单

怎么自测

在百炼控制台打开工作流 → 调试／运行，看每个节点的耗时，先定位耗时大头在哪；

用固定输入连续调三次，记录端到端耗时；

改完之后把节点耗时截图发出来，一起看还有没有可压的。

验收标准

单次调用不超过 12 秒。达到之后，接入层会把处理链路切回工作流本体。

现在是怎么顶着的

优化完成之前，接入层临时把产出阶段指向了一个更快的模型路径，保证协作可用；切换点就在接入层的配置里，改一行配置加一次重启就能换回工作流。

8.2  其它后续项

扩充技能覆盖范围（订阅者、服务、参数、launch 等），提高需求匹配的召回率；

给产物加自动质量评估，形成可度量的产出质量指标；

探索多智能体协作下的角色划分，让本智能体在复杂项目里承担更细的职责。